点餐系统

感谢各位能一起加入进来合作完成一个小项目，这个项目本是表哥让我和他合作开发，无奈太菜跟不上被遗弃，他入职前端以来和我分享了一些经验，这里我的一些总结

1.我们一定要拿出2-3个完整的个人项目，非常重要 这也是为什么我提出合作开发的原因，效率高，有督促性，4个人正好能做到经验分享的最大化，更能模拟团队间配合，

2项目的完整性要高，他和我提出了

静态 html+css（bootstrap）

前段MVC框架 Vue.js

后端 go + mongodb （这两样实在是一言难尽。。。。。）

Webpack打包

3. 代码管理工具：git svn

Git是开源的代码管理工具，也是验证是否有实际工作经验的一个标准 很大一部分公司都是用git进行项目代码管理

我有一个建议就是将我们的代码放到GitHub上 一起学习

以上就是我的总结

一：项目时间 25天

具体计划表：

待议

二：项目技术

前端 HTML CSS js部分 我的建议是使用框架 vue.js 正好在我们的项目进行中 会有讲Vue

后端 node.js（趁着最近在讲直接就用起来）+MySQL

项目需求分析（以美团 饿了么为模板）

1.数据库分析

a.表分析 b.表创建 12月 6号 至 8号

2.静态页面搭建

a主页 b商家页面 c.付款 d,注册 e.登录 f.个人中心页

3.后端数据处理

待议

4.MVC框架

待议

按照表兄的说法 按照以上的技术要求完成

可以叫价10k(......)

这其中会有鼓励的成分 我祝愿各位都能拿到7000+

这个过程需要大家一起团结 互相配合

经验分享总结 以上都是我的想到哪写到哪 务必给予修改意见 不断充实 这份文档也作为每个阶段总结

再次感谢各位的加入